АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АНДЕГСКИЙ сельсовет»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2014 г. № 18а  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

д. Андег, НАО

«О подготовке жилищного фонда,

объектов жизнеобеспечения и инженерных

систем жилищно-коммунального хозяйства

МО «Андегский сельсовет» НАО

В целях координации и контроля работ по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства сельсовета независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов их функционирования в осенне-зимний периоды 2014-2015 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятия и план-график по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2014-2015 годов (прилагается).

2. Завершить все работы по объектам электро- и теплоснабжающих организаций, электрических сетей до 15.09.2014 года с оформлением «Паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4*.* Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава МО

«Андегский сельсовет» НАО В.Ф. Абакумова

Приложение

к Постановлению от 14.05.2014 г. № 18а

**Мероприятия и план-график**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2014-2015 годов в МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Мероприятия по подготовке к работе  в осенне-зимние периоды  2014-2015 годов | Ответственный | Сроки исполнения |
| 1. Котельная  МОУ «ООШ д. Андег» | Состояние удовлетворительное, профилактика | Директор  «ООШ д. Андег»  Пескишева М.В.  (по согласованию) | 28.08.2014г |
| 2. Котельная  МКУ «Дом культуры деревни Андег» | Состояние удовлетворительное, профилактика | Директор МКУ «Дом культуры деревни Андег»  Дуркина М.И. | 15.09.2014г |
| 3. Котельная  МБДОУ «Детский сад д. Андег» | Состояние удовлетворительное, профилактика | Заведующая МБДОУ «Детский сад д. Андег» | 28.08.2014г |
| 5. Филиал КУЗ «Нельмин-Носовская амбулатория» ФАП д. Андег | Электроотопление,  состояние удовлетворительное, профилактика | Заведующая ФАПом  Хабарова О.А.  (по согласованию) | 15.09.2014г |
| 6. Котельная администрации МО «Андегский сельсовет» НАО | Ремонт котла | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО  Абакумова В.Ф. | 15.09.2014г |
| 7. Жилой дом № 1а ул. Ветеранская | Капитальный ремонт | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО  Абакумова В.Ф. | 15.09.2014 |
| 8. Жилой дом № 12 ул. Лесная | Капитальный ремонт | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО  Абакумова В.Ф. | 15.09.2014 |
| 9. Жилой дом № 17 ул. Набережная | Утепление фасада | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО  Абакумова В.Ф. | 15.09.2014 |
| 10. Жилой дом № 1 ул. Ветеранская | Косметический ремонт | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО  Абакумова В.Ф. | 15.09.2014 |

Приложение

к Постановлению от 14.05.2014 г. № 18а

**План - график подготовки жилищного фонда, котельных, расположенных на территории МО «Андегский сельсовет» НАО к работе**

**в осенне-зимний период 2014-2015 г.**

**На 01.08.2014 г:**

* Набережная 4,5,16;
* Шарковая 2,4;
* Лесная 2,14;
* Котельная МБДОУ «Детский сад д. Андег»
* Котельная МОУ «ООШ д. Андег»
* Линии электропередач
* ДЭС

**На 01.09.2014 г:**

* Ветеранская 1,
* Озерная 11, Озерная 12;
* Набережная 17;
* Лесная, 12
* Ветеранская, 1а
* Котельная МКУ «Дом культуры деревни Андег»
* Котельная МО «Андегский сельсовет» НАО