АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АНДЕГСКИЙ сельсовет»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2021 г. №11
________________________

д. Андег, НАО

«Об утверждении Плана противопаводковых

мероприятий на территории МО

«Андегский сельсовет» НАО»

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного материального ущерба, обеспечения безопасности населения в период весеннего паводка, Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий в 2021 году по муниципальному образованию «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа (прилагается).

И.о. главы МО «Андегский сельсовет» НАО:                            Е.Н. Антоняк

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» НАО

от «26» апреля 2021 г.  №11

# План

противопаводковых мероприятий в 2021 году по муниципальному образованию «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка планов мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на территории муниципального образования | Комиссия по ЧС и ОПБ | До 12.05.2021 |
| 2 | Проверка систем оповещения населения в случае возможного подтопления территории | КЧС и ОПБ, Председатель КЧС и ОПБ | До 12.05. 2021 |
| 3 | Обследование зоны возможного затопления и принятие мер к сохранности материальных ценностей | Руководители предприятий и учреждений | До 15.05. 2021 |
| 4 | Создание противопаводковой комиссии для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО; И.о. главы МО | До 12.05.2021 |
| 5 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий и организаций | май |
| 6 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач (при необходимости) | Противопаводковая комиссия | В период паводка |
| 7 | Информирование населения МО «Андегский сельсовет» НАО о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Противопаводковая комиссия | В период паводка |
| 8 | Подготовка списка населения попадающих в зону подтопления | Глава МО; И.о. главы | До 15.05.2021 |
| 10 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проверка наличия и актуализация запасов резервов материально-технических средств для ликвидации последствий паводка. | Противопаводковая комиссия | До 10.05.2021 |
| 11 | Создание необходимого запаса медикаментов на период весеннего паводка | Здравпункт Андег; ООО «Ненецкая Фармация» | До 10.05.2021 |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. (при необходимости). Организация дополнительного дежурства для охраны общественного порядка в период паводка. | Участковый уполномоченный УВД | В период паводка |
| 13 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Магазины Нижне-Печорского потребительского общества, ИП | В период паводка |
| 14 | Корректировка планов эвакуации и подготовка мест возможного размещения отселенного населения. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу страхования личного имущества от последствий воздействия паводковых вод | Глава МО; И.о. главы МО | До 15.05.2021 |
| 15 | Проведение разъяснительной работы с населением, воспитанниками детсада, учащимися школы. Организация распространения памяток по правилам поведения при угрозе и во время весеннего паводка | руководители учреждений, Глава МО; И.о. главы Мо | май |
| 16 | Уточнение мест возможной посадки вертолетов и порядок их обозначения на случай затопления вертолетной площадки | Глава МО; И.о. главы МО | До 20.05.2021 |
| 17 | Подготовка списков количества домов (с указанием адресов, их статуса), объектов социальной сферы, объектов сельхозназначения, подпадающих в зону подтопления | Члены противопаводковой комиссии, МО «Андегский сельсовет» НАО | До 15.05.2021 |
| 18 | Организация эвакуации населения из зон возможного подтопления, его размещения и первоочередного жизнеобеспечения | Члены противопаводковой комиссии, МО «Андегский сельсовет» НАО | В период паводка |